## Slide 1: Grupo N°3 Portal de noticias UNAB
Link de acceso a Trello: https://trello.com/b/ZzcHHGcO/blog-unab-v2
Link de acceso a Git: https://github.com/Danielacvd/ICF232_202010_GRUPO3-sw2
Jefe de proyecto: Marcelo Letelier Palomares.
m.letelierpalomares@uandresbello.edu
Integrantes:
Daniel Paredes
Alejandro Crisóstomo
Marcelo Letelier
Nicolas Maza

## Slide 2: Dashboard Semana 2
Último build yyyymmddhhmm.n, Estado: PASS, FAIL
% automatización de las pruebas
% de cobertura de las pruebas
#Defectos totales
Historias no iniciadas: 8
Historia iniciadas: 15
#Casos de prueba
#Defectos
Historias terminadas: 11
#Casos de prueba
Componer POST
#Pruebas unitarias
Historias totales: 25
Puntaje total: 121pts
Número de Sprints (3)
Velocidad último Sprint(pts/semana): 10
Sprint Actual: 1
Historias y Puntaje Total
Velocidad Actual (pts/sem): 20
Se implementaron los roles de sistema permitiendo que solamente el administrador pueda tener control total sobre las noticias.
Se ha restringido el control que el usuario posee.
Ingresar al sistema
#Pruebas unitarias

## Slide 3: Burndown Chart
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
(2)Como administrador quiero crear un post para publicar una noticia.
20
(3) Como administrador quiero usar mis credenciales para ingresar al sistema.
(3) Como administrador quiero ser redirigido a la vista de administradores para poder acceder a mis funciones de administrador
(3) Como administrador quiero ingresar los datos para crear un post.
(2) Como administrador quiero editar un post para cambiar su contenido.
(2) Como administrador quiero ingresar nuevos datos para editarlos.
(3) Como administrador luego de crear el post quiero ser redirigido al post para verlo y verificarlo.
0
(2) Como administrador quiero eliminar un post que me pertenezca para sacarlo del blog.