## Slide 1: Grupo N°3 Portal de noticias UNAB
Link de acceso a Trello: https://trello.com/b/ZzcHHGcO/blog-unab-v2
Link de acceso a Git: https://github.com/Danielacvd/ICF232_202010_GRUPO3-sw2
Jefe de proyecto: Marcelo Letelier Palomares.
m.letelierpalomares@uandresbello.edu
Integrantes:
Daniel Paredes
Alejandro Crisóstomo
Marcelo Letelier
Nicolas Maza

## Slide 2: Dashboard Semana 9
Último build 04/11/2020, Estado: PASS
% automatización de las pruebas
% de cobertura de las pruebas
#Defectos totales
Historias no iniciadas: 6
Historia iniciadas: 19
#Casos de prueba
#Defectos
Historias terminadas: 11
#Casos de prueba
Componer POST
#Pruebas unitarias
1
Historias totales: 27
Puntaje total: 127pts
Número de Sprints (3)
Velocidad último Sprint(pts/semana): 10
Sprint Actual: 2
Historias y Puntaje Total
Velocidad Actual (pts/sem): 20
Se implementaron comentarios para las noticias, adicionalmente se integro un apartado de carreras para poder filtrar las noticias por sus carreras.
Ingresar al sistema
#Pruebas unitarias
2
Componer Comentario
#Pruebas unitarias
1

## Slide 3: Burndown Chart
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
60
0
(40)Yo como desarrollador necesito hacer una prueba de implementación de la API de seguridad Microsoft para integrarla con el sistema.
(20)Yo como desarrollador necesito aprender como funciona la API de Microsoft para poder integrarlo