## Slide 1: Grupo N°3 Portal de noticias UNAB
Link de acceso a Trello: https://trello.com/b/ZzcHHGcO/blog-unab-v2
Link de acceso a Git: https://github.com/Danielacvd/ICF232_202010_GRUPO3-sw2
Jefe de proyecto: Marcelo Letelier Palomares.
m.letelierpalomares@uandresbello.edu
Integrantes:
Daniel Paredes
Alejandro Crisóstomo
Marcelo Letelier
Nicolas Maza

## Slide 2: Dashboard Semana 7
Último build yyyymmddhhmm.n, Estado: PASS, FAIL
% automatización de las pruebas
% de cobertura de las pruebas
#Defectos totales
Historias no iniciadas: 6
Historia iniciadas: 19
#Casos de prueba
#Defectos
Historias terminadas: 11
#Casos de prueba
Componer POST
#Pruebas unitarias
Historias totales: 27
Puntaje total: 127pts
Número de Sprints (3)
Velocidad último Sprint(pts/semana): 10
Sprint Actual: 2
Historias y Puntaje Total
Velocidad Actual (pts/sem): 20
Se comenzará a implementar el modelo para gestionar comentarios en las publicaciones.
Ingresar al sistema
#Pruebas unitarias

## Slide 3: Burndown Chart
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
13
7
(2)Como usuario quiero comentar en el post para añadir un comentario.
(3)Como usuario quiero escribir para poder dejar mi comentario.
(2) Luego de crear el comentario debe aparecer el autor del comentario.
(3) Como administrador al momento de crear una noticia quiero vincularla a una carrera
(3) Como administrador quiero crear carreras para poder vincular noticias